2021年6月14日 星期一

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 定题目，进行简单的需求分析，画功能模块图和用例图 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 需求分析：完成70%。 |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 商品的上架与下架设计一个状态字段 |
| **本日未解决问题** | 无 |
| **本日开发收获** | 功能层次模块图、用例图 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | 系统功能总体设计思路单一不全面 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月15日 星期二

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 数据库设计与数据库说明书撰写 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 数据库设计：90%  数据库设计说明书撰写：80% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 数据库表设计时，表与表之间的关系需要联系在一起。 |
| **本日未解决问题** | 商品结算后，购物车中的商品清空时候采用什么方法或方式 |
| **本日开发收获** | 数据库设计与表关联 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | 数据库字段的命名规则需要规范，不能光自己看懂，也要考虑到他人的易读性。 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月16日 星期三

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 数据库表与字段的实体类建立和DBUtil的建立 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 实体类建立：80%  DBUtil的建立与完善：70% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | DBUtil中的查询功能需要再另写方法完善 |
| **本日未解决问题** | 无 |
| **本日开发收获** | 查询SQL语句的收获与练习 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | 基本的增加、删除、修改和查询SQL语句练习比较熟悉。重点练习了一些SQL查询语句和表关联查询语句。 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月17日 星期四

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 完成主界面的设计和登录、注册、和商品、用户、 订单功能查询 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 主界面设计：100%  登录和注册功能完成：100%  商品、用户和订单列表的查询功能：60% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 统一登录窗口登录的时候进行权限的判断， 进入不同的界面 |
| **本日未解决问题** | 权限判断，进入不同的界面  列表查询：多表关联查询 |
| **本日开发收获** | 登录注册功能和列表查询功能的SQL语句 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | 完成了同一登录界面的权限判断，通过数据库中user表中的level字段权限判断0/1为管理员和用户，然后成功登录后向用户展示不同的界面 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月18日 星期五

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 主窗口的用户、商品添加功能完成 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 添加用户功能：100%  添加商品功能：100% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 用户和商品添加时候的权限和状态问题 |
| **本日未解决问题** | 电话号码的位数判断与提示 |
| **本日开发收获** | 通过权限和状态判断，添加时不选择则为 默认权限和状态 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | 添加用户和商品时候加入权限和状态的判断，不选择则为默认权限或状态  int gstate;  if (radioButtonShangJia.isSelected()) {  // 上架 1  gstate = 1;  } else {  // 不选择则默认下架 0  gstate = 0;  } |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月19日 星期六

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 用户界面商品、购物车、订单列表查询功能 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 商品列表查询：80%  购物车列表查询：80%  订单列表查询：80% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 需要获取当前登录用户的数据 |
| **本日未解决问题** | 无 |
| **本日开发收获** | 通过定义一个类暂时存储用户数据， 以获取需要的cid和adress |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | int cid = CommonInfo.*cid*;  通过定义一个暂存类来存放用户的cid和cadress，在需要这两个参数的时候再去调用。 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |

2021年6月20日 星期日

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 商城系统 |
| **本人进度计划以及任务** | 完成用户和管理员订单详情页功能的设计 |
| **本日任务完成情况  （详细说明本日任务是 否按计划完成，开发的代码量）** | 订单详情页功能：100% |
|
|
| **本日开发中出现的问题汇总** | 定义的SQL语句查询不到当前用户的订单详情， 只能查询到所有的订单详情 |
| **本日未解决问题** | 无 |
| **本日开发收获** | 联表查询完成当前用户的每一个订单详情 |
| **自我评价 (是否按开发规范完成 既定任务，需要改进的地 方，与他人合作效果等)** | SELECT  tbl\_orderdetail.id,  tbl\_orderdetail.oid,  tbl\_orderdetail.gid,  tbl\_orderdetail.gprice,  tbl\_orderdetail.gcount,  tbl\_user.cid,  tbl\_user.cname,  tbl\_orderdetail.total  FROM  tbl\_orderdetail INNER JOIN tbl\_order ON tbl\_orderdetail.oid = tbl\_order.oid  INNER JOIN tbl\_user ON tbl\_order.cid = tbl\_user.cid  WHERE tbl\_orderdetail.oid LIKE ?  AND tbl\_user.cid =25 |
|
|
|
| **同组其他成员评价** |  |
| **其他** |  |